PedidosCD

Desarrollo del proyecto

Fecha: 23/11/2025

# índice

índice	2

1. Introducción	3

2. Metodología de Trabajo	3

3. Desarrollo por etapas (Sprints)	4

Sprint 1: Autenticación y Base del Sistema	4

Sprint 2: Gestión de Pedidos	5

Sprint 3: Facturación	7

Sprint 4: Dashboards y Reportes	8

4. Principales Funcionalidades Implementadas	10

5. Tecnologías y Herramientas Utilizadas	12

Backend	12

Frontend	12

Herramientas de desarrollo	12

6. Problemas Encontrados y Soluciones Aplicadas	12

7. Cambios respecto al plan original	13

8. Conclusiones	13

# Introducción

El presente documento describe el proceso de desarrollo del sistema PedidosCD, una aplicación diseñada para gestionar pedidos, clientes, productos, stock, facturación interna y reportes operativos dentro del proceso logístico de la empresa.
 Su objetivo es documentar la metodología aplicada, las etapas del desarrollo, las funcionalidades implementadas, los desafíos encontrados y los cambios realizados durante el proyecto.

PedidosCD busca reemplazar procesos manuales y desorganizados por un sistema centralizado, accesible y confiable que optimiza la gestión operativa diaria.

# Metodología de Trabajo

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología Ágil, basada principalmente en los principios de Scrum.

Las dinámicas implementadas fueron:

- Product Backlog: listado total de requerimientos que guiaron el desarrollo.

- Sprint Backlog: conjunto de tareas seleccionadas para cada sprint.

- Sprints: ciclos cortos de trabajo donde se desarrollaron funcionalidades específicas.

- Reuniones periódicas: revisión de avances y ajustes necesarios.

- Retrospectivas: análisis de lo que funcionó bien y lo que necesitaba mejorar.

- Historias de usuario: descripción formal de cada requerimiento desde la perspectiva del usuario.

- Burndown Chart: gráfico utilizado para visualizar el avance del sprint y el trabajo restante.

El enfoque ágil permitió iterar rápidamente, incorporar retroalimentación constante y ajustar el alcance conforme avanzaba el proyecto.

# Desarrollo por etapas (Sprints)

## Sprint 1: Autenticación y Base del Sistema

Requerimientos Funcionales (RF-1 a RF-6)
 El propósito de este sprint fue construir la base del sistema y establecer los mecanismos de autenticación, validación y seguridad necesarios para el funcionamiento general de la aplicación.

RF-1 – Inicio de sesión

- Diseñar pantalla de login

- Validar RUT y contraseña

- Conectar con base de datos de usuarios

RF-2 – Validación de RUT

- Implementar validación de formato de RUT en frontend

- Validación en backend

RF-3 – Registro de usuario

- Diseñar pantalla de registro

- Validar datos obligatorios

- Guardar en base de datos

RF-4 – Validación de contraseña

- Implementar regla de mínimo 8 caracteres

- Mostrar mensajes de error claros

RF-5 – Recuperación de contraseña

- Diseñar pantalla de recuperación

- Validar correo ingresado

- Conectar con base de datos

RF-6 – Código de recuperación

- Implementar envío de código por correo

- Validar código antes de permitir cambio

Resultado del Sprint 1

Se estableció el sistema de autenticación seguro y completo, sentando la base para la gestión de usuarios y la protección del sistema. Las validaciones y flujos de acceso quedaron plenamente operativos.

## Sprint 2: Gestión de Pedidos

Requerimientos Funcionales (RF-10 a RF-20)
 Este sprint se centró en habilitar la creación, consulta, edición y administración de pedidos, así como la gestión completa de clientes y productos.

RF-10 – Registro de pedidos

- Diseñar formulario de pedido

- Guardar en base de datos centralizada

RF-11 – Guardado de pedidos

- Implementar campos: dirección, productos, fecha de entrega, correo del cliente

- Validaciones

RF-12 – Edición de pedido

- Diseñar pantalla de edición

- Permitir modificar datos registrados

RF-13 – Eliminación de pedido

- Implementar opción de eliminar pedido

- Confirmar antes de borrar

RF-14 – Búsqueda de pedidos

- Crear buscador por cliente / ID

- Mostrar resultados filtrados

RF-15 – Registro de clientes

- Diseñar formulario de cliente

- Guardar en base de datos

RF-16 – Guardado de clientes

- Implementar campos de ID, nombre, RUT, dirección, razón social

RF-17 – Edición de clientes

- Diseñar pantalla de edición

- Permitir modificar datos

RF-18 – Eliminación de clientes

- Implementar opción de eliminar cliente

- Confirmación antes de borrar

RF-19 – Edición de stock de productos

- Diseñar pantalla de edición

- Permitir modificar stock

RF-20 – Edición de precios de productos

- Diseñar pantalla de edición

- Permitir modificar precios

Resultado del Sprint 2

Se completó el flujo principal del proyecto: gestión integral de pedidos, clientes y productos. El sistema pasó a ser completamente funcional en su lógica operativa base.

## Sprint 3: Facturación

Requerimientos Funcionales (RF-21 a RF-26)
 Este sprint incorporó el flujo de facturación interna, así como los procesos complementarios como registro de pesos, facturación masiva y validación por PDF.

RF-21 – Registro de pesos

- Añadir campo de peso por cajas

- Calcular totales por producto

RF-22 – Facturación de pedido

- Botón de facturar

- Confirmación previa

- Guardar estado facturado en BD

RF-23 – Facturación masiva

- Permitir seleccionar varios pedidos

- Confirmación antes de ejecutar

- Guardar estado facturado masivamente

RF-24 – Facturación por PDF

- Validar generación de PDF

- Validar lectura de PDF en dispositivo móvil

RF-25 – Datos de factura

- Mostrar datos de factura

- Mostrar conductor asignado (si aplica)

RF-26 – Confirmación de facturación

- Mostrar mensaje de éxito

Resultado del Sprint 3

La aplicación pasó a soportar facturación completa, individual y masiva, incluyendo generación de PDF y validaciones. El ciclo operacional del pedido quedó completamente cerrado.

## Sprint 4: Dashboards y Reportes

Requerimientos Funcionales (RF-27 a RF-33 + RF-7 + RF-8 + RF-9 + RNF-6)
 Este sprint integró el módulo analítico y administrativo: reportes, dashboards, notificaciones push, filtros avanzados y edición de cuenta.

RF-27 – Reporte diario

- Generar reporte automático de ventas

- Guardar datos diarios en BD

RF-28 – Almacenamiento de reportes

- Guardar reportes en carpeta compartida

RF-29 – Envío de reportes

- Enviar reportes a correos electrónicos

RF-30 – Notificación de reportes

- Mostrar confirmación

- Enviar notificación push

RF-31 – Dashboard de acceso rápido

- Implementar gráficos de pedidos, ventas y facturados

RF-32 – Filtro de reportes

- Agregar filtro por fecha, cliente, producto

RF-33 – Actualización de dashboards

- Sincronizar estadísticas en tiempo real o periódico

RNF-6 – Notificaciones push

- Configurar push para pedidos, reportes y facturación

RF-7 – Modificación de datos de cuenta

- Diseñar pantalla de perfil

- Edición de nombre, correo, etc.

- Guardar cambios en BD

RF-8 – Cambio de contraseña

- Validar contraseña anterior

- Actualizar nueva en BD

RF-9 – Gestión de permisos

- Permitir asignar permisos específicos

- Validar permisos otorgados

Resultado del Sprint 4

Se implementó la capa de análisis y administración avanzada del sistema, utilizando dashboards, métricas, filtros inteligentes, notificaciones y opciones de usuario. Con este sprint, PedidosCD alcanzó un nivel de madurez completo.

# Principales Funcionalidades Implementadas

El sistema PedidosCD cuenta con las siguientes funcionalidades:

- Gestión de clientes y direcciones:

  - Selección de cliente desde lista.

  - Dirección autocompletada según el cliente.

  - Autocompletado bidireccional.

- Gestión de productos:

  - Listado, edición de precios y control de stock.

  - Alertas de bajo stock.

- Creación y edición de pedidos:

  - Selección de cliente y dirección.

  - Agregar y editar productos.

  - Validaciones completas de datos.

- Asignación de pesos por caja:

  - Registro del peso por caja para cada producto.

  - Cálculo automático del total por producto y pedido.

- Facturación interna:

  - Generación de facturas dentro de la aplicación.

  - Descarga en PDF.

- Reportes:

  - Exportación a Excel.

  - Visualización de pedidos filtrados.

  - Datos resumidos para gestión operativa.

- Notificaciones:

  - Eventos del sistema con avisos internos.

  - Marcar notificaciones como vistas.

- Gestión de usuarios y roles:

  - Autenticación con JWT.

  - Control de permisos según tipo de usuario.

# 5. Tecnologías y Herramientas Utilizadas

### Backend

- Django 4.x

- Django REST Framework

- SimpleJWT

- MySQL

- Validaciones automáticas en modelos y serializers

### Frontend

- Ionic Angular

- Angular 16

- HTML, CSS, TypeScript

- Componentes personalizados

### Herramientas de desarrollo

- Git / GitHub

- Trello para gestión de tareas

- canva (mockups iniciales)

# 6. Problemas Encontrados y Soluciones Aplicadas

1. Problema: Fallas en el autocompletado cliente/dirección

Solución: mejora de consultas en backend y ordenamiento de datos mediante IDs asociados.

2. Problema: Facturación inicialmente planificada con Nubox

Solución: desarrollar módulo interno para generar facturas directamente en PedidosCD.

3. Problema: Pesos por caja inconsistentes

Solución: validaciones estrictas por producto + cálculo automático.

4. Problema: Notificaciones duplicadas o no vistas correctamente

Solución: rediseño del sistema usando pull inicial + setInterval controlado.

5. Problema: Exceso de carga del servidor en pruebas

Solución: optimización de endpoints y reducción de payloads.

# 7. Cambios respecto al plan original

Durante el desarrollo se realizaron ajustes significativos:

- Durante el desarrollo de la aplicación se decidió hacer facturación local en vez de utilizar el servicio de NUBOX.

- Mejoras no previstas en notificaciones.

- Validaciones más estrictas en stock, pedidos y pesos.

- Expansión del módulo de reportes.

Estos cambios permitieron dar una solución más ajustada a las necesidades reales del usuario final.

# 8. Conclusiones

El desarrollo de PedidosCD permitió implementar un sistema completo y funcional que cubre todo el proceso operativo de gestión de pedidos en la empresa.
 La metodología ágil facilitó la entrega continua de mejoras y permitió ajustar requerimientos sin afectar la planificación global.

El resultado es una aplicación estable, escalable y alineada con las necesidades del flujo comercial y logístico, que reduce errores humanos, centraliza la información y aumenta la eficiencia operativa.