Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Carnes Darras |
| --- | --- |
| Proyecto | PedidosCD |

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc UC San Joaquin |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | 4 |
| Personas que asistieron a la reunión | 4 |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se logró implementar correctamente tanto el diseño visual como la lógica del backend para el inicio de sesión, registro y recuperación de contraseña. - El equipo trabajó de manera coordinada y cumplió con las funcionalidades principales del sprint. - La base técnica quedó sólida para los sprints posteriores. | - La recuperación de contraseña presentó atrasos debido a la búsqueda de un servicio de mensajería compatible con envío de correos. - Se subestimó la complejidad del flujo de validación del código enviado al correo. | - Definir servicios externos con anticipación para evitar atrasos por dependencias. - Dedicar tiempo a pruebas tempranas de flujos que requieren integración externa. |

Resumen de Sprint 1:

Para la reunión del primer Sprint asistió el equipo de Pedidos CD conformado por el SCRUM Master Marcelo Darras Tellez y Jesús Delgado, y el equipo de Carnes Darras conformado por el cliente principal Marcelo Darras Bermudes y el gerente Cristian Cardenas. En esta reunión se discutieron los resultados del Sprint 1 donde se comentó el principal problema referido al módulo de cambio contraseña, siendo la complejidad y búsqueda de un servicio adecuado para la aplicación. A pesar de tener atrasos con el proyecto a causa del módulo de recuperación de contraseña, se pudo completar dentro de los tiempos definidos, cerrando la reunión del Sprint 1 con una respuesta satisfactoria de parte del equipo de Carnes Darras.

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc UC San Joaquin |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Sprint | 2 |
| Personas convocadas a la reunión | 4 |
| Personas que asistieron a la reunión | 4 |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se implementó correctamente toda la lógica CRUD del módulo de pedidos: registro, edición, eliminación y búsqueda. - Se construyeron los modelos y relaciones necesarias para soportar la captura y persistencia de los datos. - El flujo de trabajo fue más estable que en el sprint anterior gracias a una mejor organización. | - Se presentó falta de comunicación entre áreas durante la definición visual del formulario de pedidos, lo que generó retrabajo. - La estimación del tiempo para las validaciones avanzadas (formato, campos obligatorios y errores) fue menor a la necesaria. | - Documentar requerimientos visuales y funcionales antes de implementarlos, para reducir discrepancias. - Reforzar revisiones intermedias entre frontend y backend para evitar inconsistencias en el manejo de datos. |

Resumen de Sprint 2:

Para la reunión del segundo Sprint asistió el equipo de Pedidos CD conformado por el SCRUM Master Marcelo Darras Tellez y Jesús Delgado, y el equipo de Carnes Darras conformado por el cliente principal Marcelo Darras Bermudes y el gerente Cristian Cardenas. En esta reunión se discutió los avances referidos al Sprint 2, principalmente los puntos que se vieron fueron los del módulo de gestión de pedidos, donde en este Sprint el problema principal que se presentó fueron relacionados con la comunicación y definición de requerimientos visuales y de backend, de los cuales se solucionaron durante el desarrollo del Sprint, por lo que se cerró la reunión con una respuesta satisfactoria.

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc UC San Joaquin |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Sprint | 3 |
| Personas convocadas a la reunión | 4 |
| Personas que asistieron a la reunión | 4 |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - La asignación de pesos de cajas se implementó sin problemas, integrando correctamente la lógica con los modelos del backend. - Se avanzó en la estructura de facturación, incluyendo la preparación de datos y endpoints necesarios. - Se completó el análisis inicial para la integración con NUBOX, sentando las bases para la conexión final. | - La complejidad técnica de la integración con NUBOX fue mayor a la prevista, retrasando tareas dependientes. - Se identificaron inconsistencias entre el formato JSON esperado por NUBOX y el generado por el sistema. - Se acumuló trabajo al final del sprint debido al alto número de dependencias entre tareas. | - Investigar previamente los sistemas externos para identificar requisitos técnicos con mayor precisión. - Separar las tareas de facturación en subtareas más pequeñas para mejorar la estimación. - Implementar pruebas de integración tempranas para detectar errores antes del cierre del sprint. |

Resumen de Sprint 3:

Para la reunión del tercer Sprint asistió el equipo de Pedidos CD conformado por el SCRUM Master Marcelo Darras Tellez y Jesús Delgado, y el equipo de Carnes Darras conformado por el cliente principal Marcelo Darras Bermudes y el gerente Cristian Cardenas. En esta reunión se discutieron los avances referidos al Sprint 3, donde hubo más cambios en comparación al plan inicial del proyecto. Estos cambios fueron principalmente sobre el componente de la facturación y su funcionamiento, a consecuencia de problemas con la API de NUBOX y su implementación. Durante la discusión, se discutió en conjunto al equipo de Carnes Darras cambiar el funcionamiento de este módulo, donde el equipo de Pedidos CD propuso en vez de subir directamente la factura al SII, la aplicación permitirá descargar y hacer facturas en formato de PDF, esta decisión les pareció satisfactorio al equipo de Carnes Darras y dio luz verde para continuar con el desarrollo. A consecuencia de esta decisión, el equipo de Pedidos CD tuvo que aplazar un par de días el desarrollo para implementar esta función.

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc UC San Joaquin |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Sprint | 4 |
| Personas convocadas a la reunión | 4 |
| Personas que asistieron a la reunión | 4 |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se completaron correctamente los módulos de reportes diarios, exportación a Excel y almacenamiento en carpeta compartida. - Se implementaron dashboards accesibles y funcionales, generando valor inmediato para el cliente. - Las pruebas finales mostraron que el flujo completo del sistema funciona correctamente desde el pedido hasta la generación de reportes. | - Algunas funcionalidades, como las notificaciones push y modificación de datos de usuario, tomaron más tiempo del esperado debido a problemas de permisos y validaciones. - Se detectaron diferencias visuales entre prototipo y vista final que requirieron ajuste en último minuto. - Se identificaron casos borde no previstos en el manejo de reportes. | - Crear criterios de aceptación más estrictos para evitar diferencias entre diseño y desarrollo. - Reservar tiempo para pruebas de usabilidad visual en cada sprint. - Elaborar una matriz de casos borde para cada funcionalidad crítica. |

Resumen de Sprint 4:

Para la reunión del cuarto Sprint asistió el equipo de Pedidos CD conformado por el SCRUM Master Marcelo Darras Tellez y Jesús Delgado, y el equipo de Carnes Darras conformado por el cliente principal Marcelo Darras Bermudes y el gerente Cristian Cardenas. En esta reunión se discutieron los avances referidos al Sprint 4, donde fue una de las fases que más problemas presentó. Estos problemas fueron a causa de la existencia de casos bordes dentro del módulo de dashboard, además del problema más importante, las notificaciones push generaron problemas a la hora de pasar la aplicación APK y negaron su funcionamiento dentro de dispositivos móviles. Este problema provocó que el desarrollo de la aplicación se atrasara 3 días. A pesar de estos problemas, la aplicación pudo entregarse dentro del tiempo estipulado por el equipo de Carnes Darras, por lo que se cerró la reunión con una respuesta satisfactoria.