Retrospectiva del Proyecto

“PedidosCD”

Fecha: 20/11/2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción del proyecto.	4

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.	4

Puntos de mejoras.	4

Lecciones aprendidas.	4

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/11/2025 | Primera versión | Marcelo Darras |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | PedidosCD |
| Fecha de Inicio | 08/09/2025 |
| Fecha de Término | 18/11/2025 |
| Patrocinador principal | Carnes Darras |
| Docente | Jorge Castro |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.959.469-2 | Marcelo Darras | ma.darras@duocuc.cl |
| 25.777.977-7 | Jesus Delgado | jesu.delgado@duocuc.cl |

Descripción del proyecto.

Indique de qué trata el proyecto y el contexto de aplicación

Nuestro proyecto se trata de la implementación de una aplicación móvil al negocio “Carnes Darras”, la cual se encargará de gestionar los pedidos que la empresa recibe, pero solo del proceso de creación, asignación de pesos a las cajas por producto, y facturación, no se toma en cuenta el seguimiento del producto. Esto permitirá a la empresa tener un control sobre los pedidos que completan, y auditar cada cierto tiempo en caso de que hayan pedidos que quedaran a medias en el proceso, como también analizar las ventas, para identificar el producto más vendido y el cliente que más pedidos realiza, lo que permite evaluar estrategias de venta y de retención de clientes.

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

Los principales problemas que tuvimos a lo largo de los sprint, se reducen principalmente a la comunicación no siendo efectiva en ciertos casos, llevando a que por ejemplo, ambas partes implementaran lo mismo en la aplicación, llevando a conflictos a la hora de combinar los avances, además de la falta de atención a la hora de revisar las tareas en el tablero de trello.

Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

Algunos puntos de mejora que podríamos aplicar para futuros proyectos es la comunicación claramente, y además, la monitorización de los avances, ya que esta debe ser más precisa y controlada, para evitar cualquier conflicto.

Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

Durante el desarrollo aprendimos varias lecciones, pero a su vez, aplicamos buenas practicas que nos ayudaron a ser más ordenados a la hora de desarrollar la aplicación. Lecciones: - Se debe tener una comunicación constante y efectiva, como también una escucha activa al otro para entender y poder aplicar todas las instrucciones, correcciones o recomendaciones que el compañero pueda proporcionar. - Los sprint deben ser monitoreados con rigurosidad para que cualquier detalle respecto al desarrollo no se pase por alto. Buenas Practicas: - Aplicamos una división notoria en el desarrollo de la aplicación, dividiendo entre Frontend (Jesus Delgado) y Backend (Marcelo Darras), además de ir revisando cada uno de los cambios para finalmente agregar todo a la rama principal y tener el proyecto al completo y al día. - Dentro de la estructura del codigo se aplicaron separaciones para cada una de las funcionalidades y validaciones, como por ejemplo, la aplicación de serializers que se encargan de validar la información, además de ordenar los datos si es requerido enviarlos al Frontend. Además de eso, aplicamos utils y templates, que nos sirvieron para manejar cosas en segundo plano o generar correos electrónicos legibles y que se correspondan con la empresa, entre otras cosas.