Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se ha llevado a cabo un avance de lo esperado hasta el momento, y se han llevado a cabo las actividades de creación de frontend(Registro, Inicio de sesión, Cambio de contraseña, home de la aplicación, creación de pedido, modificación de pedido, y opción para añadir pesos a los pedidos. ) y las del backend (Creación de usuario, Inicio de sesión con creación de token, recuperación de contraseña con código al correo). |
| --- | --- |
| Objetivos | - Implementar un modulo de registro de pedidos que centralice la información en una base de datos accesible para el usuario. - Desarrollar un módulo de gestión de preparación que registre los pesos de las cajas, calcule automáticamente los totales y facilite la organización de los pedidos. - Integrar el sistema con la API de NUBOX para la facturación automática y registro en el SII. - Generar reportes diarios en Excel de ventas y almacenarlos en la carpeta compartida de la empresa. - Asegurar la calidad de software mediante pruebas de validación y certificación de los procesos implementados. - Gestionar el proyecto de acuerdo con los tiempos y recursos disponibles, aplicando buenas prácticas de gestión informática. |
| Metodología | Abordaremos el problema utilizando la metodología ágil SCRUM, ya que, en el contexto de nuestro proyecto es mucho más efectivo incluir al cliente constantemente en el desarrollo, al ser mayormente personas adultas no tan arraigadas a la tecnología, por lo que el rechazo al cambio es muy alto. Para el proyecto definiremos roles y tareas por ambos integrantes, las cuales serán: - Jesús Delgado: Jefe de documentación, programación Front-end, QA - Marcelo Darras: Jefe de proyecto, Programación Back-end, Documentación. |
| Evidencias de avance | Informe de metodología ágil. Historias de usuario Product Backlog Sprint Backlog Riesgos Producto backlog puntos historia Codigo de la aplicación con la ultima actualización. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance |
| OFRECER PROPUESTAS DE SOLUCIÓN INFORMÁTICA ANALIZANDO DE FORMA INTEGRAL LOS PROCESOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN (Disciplinar). GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN (Disciplinar),. | Levantamiento de requerimientos (mockups, reuniones cliente, product backlog). | Fase que consta de reuniones con el cliente para identificar los requerimientos iniciales. Una vez validados, se procede a la elaboración de mockups preliminares y a la construcción del Product Backlog que servirá de base para la planificación de los sprints. | Herramientas de prototipado, Google Meet, Trello. | 1 semana. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgos: Dificultades en la definición clara de los requerimientos. Facilitador: Comunicación directa y validaciones tempranas. | Completado |
| CONSTRUIR EL MODELO ARQUITECTÓNICO DE UNA SOLUCIÓN SISTÉMICA QUE SOPORTE LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE ACUERDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTÁNDARES INDUSTRIA (Disciplinar). CONSTRUIR MODELOS DE DATOS PARA SOPORTAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A UN DISEÑO DEFINIDO Y ESCALABLE EN EL TIEMPO (Disciplinar),. | Diseño de base de datos y arquitectura de la aplicación. | Etapa orientada a la definición del modelo de datos a través de diagramas entidad-relación y normalización de tablas. Paralelamente, se establece la arquitectura de la aplicación, asegurando que sea escalable, mantenible y cumpla con los requerimientos definidos. | MySQL, Draw.io. | 1 semana. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgos: Cambios en los requerimientos que afecten el diseño ya definido. Facilitador: Documentación clara y un diseño escalable. | Completado |
| DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE UTILIZANDO TÉCNICAS QUE PERMITAN SISTEMATIZAR EL PROCESO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO, ASEGURANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS (Disciplinar). CONSTRUIR PROGRAMAS Y RUTINAS DE VARIADA COMPLEJIDAD PARA DAR SOLUCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ACORDES A TECNOLOGÍAS DE MERCADO Y UTILIZANDO BUENAS PRÁCTICAS DE CODIFICACIÓN (Disciplinar). | Diseño de interfaces móviles (mockups validados). | Fase en la cual se construyen interfaces de usuario de alta fidelidad a partir de los mockups validados. Se busca garantizar que la experiencia de usuario sea intuitiva y acorde a las necesidades del cliente antes de su desarrollo. | Canva. | 1 semana. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgo: Puede requerir iteraciones adicionales según la retroalimentación del cliente Facilitador: Oportunidad para mejorar la usabilidad desde etapas tempranas | Completado |
| IMPLEMENTAR SOLUCIONES SISTÉMICAS INTEGRALES PARA AUTOMATIZAR U OPTIMIZAR PROCESOS DE NEGOCIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN (Disciplinar). PROGRAMAR CONSULTAS O RUTINAS PARA MANIPULAR INFORMACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN (Disciplinar). | Configuración del entorno (repositorio, frameworks, dependencias). | Etapa que consiste en la preparación del entorno de desarrollo, configurando repositorios, frameworks y dependencias necesarias para garantizar un flujo de trabajo colaborativo y ordenado. | GitHub/GitLab. | 1 semana. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgo: Incompatibilidades de librerías o frameworks. Facilitador: Experiencia previa del equipo y el uso de buenas prácticas en la configuración colaboran a que la fase se complete de manera ordenada. | Completado |
| REALIZAR PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN TANTO DE LOS PRODUCTOS COMO DE LOS PROCESOS UTILIZANDO BUENAS PRÁCTICAS DEFINIDAS POR LA INDUSTRIA (Disciplinar). RESOLVER LAS VULNERABILIDADES SISTÉMICAS PARA ASEGURAR QUE EL SOFTWARE CONSTRUIDO CUMPLE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA INDUSTRIA (Disciplinar). | Sprint 1 | Fase inicial orientada a la implementación del núcleo de acceso al sistema. Incluye el diseño de pantallas de inicio de sesión y registro de usuario, validación de RUT y contraseñas bajo reglas definidas, y la conexión con la base de datos de usuarios. Además, se contemplan mecanismos de recuperación de contraseña mediante correo electrónico y validación con código de recuperación. Este sprint sienta las bases de seguridad y gestión de usuarios que soportarán los siguientes módulos. | Repositorio, IDE, frameworks | 2 semanas. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgo: Al tratarse del núcleo de seguridad, cualquier error en validación o conexión con la base de datos puede retrasar el avance. Facilitador: Reglas claras y pruebas continuas que permitan consolidar una base sólida. | Completado |
| DESARROLLAR LA TRANSFORMACIÓN DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN A FIN DE APOYAR LA TOMA DE DECISIONES Y LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN (Disciplinar). IMPLEMENTAR SOLUCIONES SISTÉMICAS INTEGRALES PARA AUTOMATIZAR U OPTIMIZAR PROCESOS DE NEGOCIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN (Disciplinar). | Sprint 2 | Etapa destinada al desarrollo de las funcionalidades principales relacionadas con la administración de pedidos. Se implementa el formulario de registro de pedidos con almacenamiento centralizado, la edición y eliminación de pedidos, además de un buscador que permita filtrar resultados por cliente o ID. El objetivo de este sprint es asegurar que la organización pueda manejar de forma eficiente el ciclo completo de pedidos dentro del sistema. | Repositorio, IDE, frameworks | 3 semanas. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgo: Desafío de manejar adecuadamente la coherencia de los datos, especialmente al editar o eliminar registros. Facilitador: Implementación de validaciones en frontend y backend que faciliten la estabilidad de esta etapa. | Completado |
| CONSTRUIR PROGRAMAS Y RUTINAS DE VARIADA COMPLEJIDAD PARA DAR SOLUCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ACORDES A TECNOLOGÍAS DE MERCADO Y UTILIZANDO BUENAS PRÁCTICAS DE CODIFICACIÓN (Disciplinar). RESOLVER LAS VULNERABILIDADES SISTÉMICAS PARA ASEGURAR QUE EL SOFTWARE CONSTRUIDO CUMPLE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA INDUSTRIA (Disciplinar). | Sprint 3 | Fase enfocada en la integración de procesos de facturación. Comprende el registro de pesos de cajas y el cálculo de totales, la facturación de pedidos con confirmación de cambios en la base de datos, y la integración con la API de Nubox para validar registros en el SII. Además, incluyen la visualización de datos de factura, asignación de conductor y confirmaciones de éxito al momento de facturar. Este sprint busca garantizar la trazabilidad y formalización de las transacciones comerciales. | Repositorio, IDE, frameworks | 3 semanas. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgo: La Integración con un sistema externo (Nubox) puede generar retrasos debido a la dependencia de servicios de terceros Facilitador: Pruebas controladas y la documentación. | Pendiente |
| DESARROLLAR LA TRANSFORMACIÓN DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN A FIN DE APOYAR LA TOMA DE DECISIONES Y LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN (Disciplinar). CONSTRUIR EL MODELO ARQUITECTÓNICO DE UNA SOLUCIÓN SISTÉMICA QUE SOPORTE LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE ACUERDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTÁNDARES INDUSTRIA (Disciplinar). | Sprint 4 | Última fase orientada al desarrollo de herramientas de análisis y visualización de datos. Incluye la generación automática de reportes diarios de ventas, exportación a Excel, almacenamiento centralizado y envío a correos electrónicos registrados. Además, se agregan notificaciones push, un dashboard de acceso rápido con gráficos de pedidos y ventas, filtros avanzados por fecha/cliente/producto, y la actualización de estadísticas en tiempo real. También se habilitan opciones de perfil de usuario como modificación de datos y cambio de contraseña. Este sprint tiene como objetivo entregar valor agregado mediante información útil para la toma de decisiones y la optimización de la experiencia del usuario. | Repositorio, IDE, frameworks | 2 semanas. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgo: Sincronización de los datos en tiempo real Facilitador: Diseño modular y herramientas de monitoreo asegurará que el resultado final cumpla con las expectativas del cliente. | Pendiente |
| REALIZAR PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN TANTO DE LOS PRODUCTOS COMO DE LOS PROCESOS UTILIZANDO BUENAS PRÁCTICAS DEFINIDAS POR LA INDUSTRIA (Disciplinar). | Pruebas de QA | Fase de verificación que consiste en la ejecución de pruebas unitarias, de integración y de usuario final para garantizar la calidad del software, detectar errores y asegurar el cumplimiento de los requerimientos. | Postman, Selenium, JUnit/PyTest | 1 semana. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgo: Pueden detectarse errores no previstos que requieran ajustes adicionales. Facilitador: Tener un plan de pruebas bien definido que permita identificar problemas a tiempo y asegurar la calidad del producto. | Pendiente |
| RESOLVER LAS VULNERABILIDADES SISTÉMICAS PARA ASEGURAR QUE EL SOFTWARE CONSTRUIDO CUMPLE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA INDUSTRIA (Disciplinar). DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE UTILIZANDO TÉCNICAS QUE PERMITAN SISTEMATIZAR EL PROCESO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO, ASEGURANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS (Disciplinar). | Ajustes finales y optimización (según retroalimentación) | Etapa destinada a la corrección de errores detectados en QA, mejoras de seguridad, rendimiento y ajustes solicitados por el cliente antes de la entrega final. | IDE, herramientas de monitoreo | 1 semana. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgo: Tiempo limitado para resolver los problemas a detalle. Facilitador: Priorización de los ajustes más relevantes permitirá entregar un producto estable y funcional. | Pendiente |
| GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN (Disciplinar). COMUNICARSE DE FORMA ORAL Y ESCRITA USANDO EL IDIOMA INGLÉS EN SITUACIONES SOCIO-LABORALES A UN NIVEL BÁSICO, SEGÚN LA TABLA DE COMPETENCIAS TOEIC Y CEFR (Genérico) | Documentación técnica y manual de usuario. | Fase en la que se elabora la documentación técnica del sistema y el manual de usuario, con el propósito de facilitar tanto la comprensión del software a nivel técnico como su utilización por parte de los usuarios finales. | Word, GitHub. | 1 semana. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgo: Tiempos no bien medidos que retrasen la fase. Facilitador: Dividir la documentación entre integrantes facilita el cumplimiento en los plazos establecidos. | Pendiente |
| GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN (Disciplinar). IMPLEMENTAR SOLUCIONES SISTÉMICAS INTEGRALES PARA AUTOMATIZAR U OPTIMIZAR PROCESOS DE NEGOCIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN (Disciplinar). | Entrega final | Etapa de cierre del proyecto que incluye la presentación formal del producto al cliente, la entrega de la documentación, el despliegue final y la retroalimentación para evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados. | Informe final, demo, repositorio | 1 semana. | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Riesgo: Directamente dependiente de las fases anteriores. Facilitador: Una buena planificación y comunicación con el cliente facilitarán que la entrega se realice sin contratiempos. | Pendiente |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Algunos factores que facilitaron el desarrollo del proyecto fue que ambos integrantes del equipo ya hemos trabajado juntos, por lo que tenemos una forma de trabajar ya marcada, además de el conocimiento que fuimos adquiriendo cada uno en por nuestras labores en las practicas profesionales. Y la dificultad que tuvimos en el desarrollo fue un poco la comunicación, al realizar el trabajo principalmente en remoto no tenemos mucho contacto, lo que llevó a situaciones de atrasos y falta de actualizaciones, este problema se resolvió teniendo reuniones y llegando a acuerdos de para hacer actualizaciones periódicas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que no se han iniciado son las del sprint 3 y 4, que corresponden a las funcionalidades de facturación y generación de reportes.